Universidad Politécnica Internacional

Escuela de Ingeniería Informática

Bitácora de trabajo Proyecto – Bitácora N.º 2 (Fase 1)

| Nombre del Facilitador: | Randolph Vega Ramírez |
| --- | --- |
| Nombre del curso: | Análisis de Sistemas II |
| Fecha actual: | 27 de octubre de 2026 |
| Nombre y dos apellidos del líder: | Josseph Ortiz Navarro |
| Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo: | 1. Rebeca Morales Tijerino 2. Josseph Ortiz Navarro 3. Fernanda Rodríguez Alvarado 4. Nicole Sánchez Gómez |

ASUNTOS TRATADOS: (describir claramente qué se asigna y a quién y qué no se cumple y quién no cumplió)

1. Revisión del cumplimiento: se revisan las tareas de la Bitácora N.º 1. Rebeca Morales Tijerino entregó la ficha de la empresa y el organigrama (20/10/2026); Nicole Sánchez Gómez, los diagramas BPMN AS-IS y TO-BE, la cadena de valor, el problema y la justificación (22/10/2026); Josseph Ortiz Navarro, el catálogo de requerimientos y el diagrama de casos de uso (22/10/2026); y Fernanda Rodríguez Alvarado, las historias de usuario y la matriz de riesgos (22/10/2026). La entrevista con los dueños se realizó en equipo el 15/10/2026. Todas las tareas se cumplieron.

2. Pendientes de la Bitácora N.º 1: la carga final de la documentación al repositorio Git (Josseph Ortiz Navarro) y la actualización del tablero Kanban con el estado final de las tareas (Fernanda Rodríguez Alvarado) se reprogramaron para el 29/10/2026, para subir la versión definitiva del documento.

3. Integración del documento: se integran todas las secciones en un solo documento, se revisa la coherencia entre requerimientos, historias de usuario y diagramas (matriz de trazabilidad) y se completan los datos de la ficha de la empresa.

4. Asignación de tareas finales: se distribuyen las tareas para la entrega de la Fase 1 según la tabla de acuerdos.

ACUERDOS TOMADOS:

1. Mantener el documento integrado como única versión de trabajo y registrar cada cambio en el repositorio.

2. Entregar la Fase 1 en e-campus en PDF el 29/10/2026 antes de las 18:00.

3. Iniciar la Fase 2 a partir de los requerimientos y las historias de usuario del documento.

| Tarea asignada | Responsable de realizarla | Fecha en que debe entregarla |
| --- | --- | --- |
| Revisión final de ortografía y formato APA del documento | Rebeca Morales Tijerino | 28/10/2026 |
| Revisión de los diagramas BPMN y de casos de uso con los comentarios del equipo | Nicole Sánchez Gómez | 28/10/2026 |
| Actualizar el tablero Kanban con el estado final de las tareas | Fernanda Rodríguez Alvarado | 29/10/2026 |
| Cargar la versión final del documento, los diagramas, la presentación y las bitácoras al repositorio Git | Josseph Ortiz Navarro | 29/10/2026 |
| Preparar y ensayar la exposición de la Fase 1 | Todo el equipo | 29/10/2026 |
| Entrega de la Fase 1 en e-campus (PDF) | Josseph Ortiz Navarro (líder) | 29/10/2026, 18:00 |

FIRMAS

| Nombre | Firma |
| --- | --- |
| Rebeca Morales Tijerino |  |
| Josseph Ortiz Navarro |  |
| Fernanda Rodríguez Alvarado |  |
| Nicole Sánchez Gómez |  |
| Randolph Vega Ramírez (profesor) |  |